### KLASA: 363-02/17-01/1

URBROJ: 2110-01-01/19-3

Čazma, 17.07.2019.

|  | # REPUBLIKA HRVATSKA ## BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA # GRAD ČAZMA GRADSKO VIJEĆE |
| --- | --- |

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 68/18, 110/18), članka 31. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» Grada Čazme 20/09, 17/13 i 7/18) i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu («Službeni vjesnik» Grada Čazme 62/17 i 71/18) Gradsko vijeće Grada Čazme na 15. sjednici održanoj 17.07.2019. godine prihvatilo je

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

# PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu («Službeni vjesnik» Grada Čazme 62/17 i 71/18)  izvršeno je slijedeće:

- PROGRAM GRAĐENJA NERAZVRSTANIH CESTA, JAVNE RASVJETE,

JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA (P1013)

(u .000,00 kuna)

|  | Planirano u 2018. godini | Ostvareno u 2018. godini | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.NERAZVRSTANE CESTE - Gradnja (K101303) - nerazvrstane ceste na području Grada Čazme (Čazma - Alojza Vulinca, Prokljuvani, Gornji Miklouš – Novo Selo) - rekonstrukcija ceste spoj Prnjarovec – Graberec, Donji Draganec - rekonstrukcija Ulice hrvatskih branitelja - izrada tehničke dokumentacije | 200 | 51 | 26 |
| 2. JAVNE POVRŠINE 2.1. Gradnja parkirališta, ugibališta i nogostupa (K101307) - parkirališta kod groblja Čazma, Dapci - prilaz Gradskoj knjižnici Slavka Kolara - projektiranje nogostupa Vagovina, Čazma – Dapci, Moslavačka ulica - uređenje ulica M. Novačića, ulica Alojza Vulinca | 500 | 393 | 79 |
| 2.2. Gradnja dječjih igrališta | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Oprema za zaštitu imovine (K101309) | 70 | 64 | 91 |
| 2.4. Zračno pristanište - letjelište (K101308) | 50 | 0 | 0 |
| 3. GROBLJA (K101304) - rekonstrukcija i gradnja odarnica, staza, ograda i platoa (Vrtlinska, Pobjenik, Prnjarovac, Mikoluš, Cerina) - otkup zemljišta | 240 | 219 | 91 |
| 4. JAVNA RASVJETA (K101305) - obračunska mjerna mjesta, izdvajanje ormarića, - modernizacija s ciljem energetske učinkovitosti - javna rasvjeta u Ulici Hrvatskih branitelja, Palančani, Pavličani, Pobjenik | 0 | 0 | 0 |
| ukupno | 1.060 | 727 | 69 |

II.  PROGRAM GRADNJE KANALIZACIJE I VODOVODA (P1013)

(odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda i opskrba pitkom vodom)

(u .000,00 kuna)

|  | Planirano u 2018. godini | Ostvareno u 2018. godini | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.KANALIZACIJA (K101301) - Gradnja i rekonstrukcija - zajednički kolektor do budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda - kanalizacijska mreža u Grabovnici, Čazmi, odvojci po naseljima - spoj glavnog kolektora mješovite kanalizacije poduzetničke zone «Ninkovica» i kolektora B - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - izgradnja kolektora sanitarne odvodnje u naseljima Dapci, Palančani, Općevac, Bosiljevo i dijelu ulice F. Vidovića | 101 | 0 | 0 |
| 2.VODOVODNA MREŽA (K101302) 2.1.Gradnja vodovoda i rekonstrukcija ulične mreže - Vučani - Miklouš - Novo Selo - Martinac, odvojci po naseljima, vodosprema Sv.Vid, spojni vodovod Milaševac –vodosprema Sv.Vid, magistralni vodovod G.Draganec – Bosiljevo I.dionica, vodoopskrbna mreža Grada Čazme faza I i II - gradnja crpnih stanica Dapci, Bosiljevo Brdo, Marčani, Buturiš Brdo, Sovari vinogradi - projektiranje filterske stanice vodocrpilišta Milaševac | 1.900 | 1.596 | 84 |
| ukupno | 2.001 | 1.596 | 79 |

III.        PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  (P1014)

INFRASTRUKTURE – ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA

(u .000,00 kuna)

|  | Planirano u 2018. godini | Ostvareno u 2018. godini | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| - projektiranje i sanacija postojećeg odlagališta komunalnog otpada "Bukovina" u Čazmi (K101401) - komunalna vozila i oprema (K101312) | 700 660 | 681 0 | 41 0 |
| ukupno | 1.360 | 681 | 50 |

IV.      PROJEKTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (P1013)

(u .000,00 kuna)

|  | Planirano u 2018. godini | Ostvareno u 2018. godini | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| - izrada projektne dokumentacije (K101302) - izrada dokumenata prostornog planiranja (K101501) | 0 210 | 0 196 | 0 93 |
| ukupno | 210 | 196 | 93 |

(u .000,00 kuna)

|  | Planirano u 2018. godini | Ostvareno u 2018. godini | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO: | 4.631 | 3.200 | 69 |

Članak 2.

U Proračunu Grada Čazme za 2018. godinu planirani su prihodi iz šumskog doprinosa u iznosu od 500.000,00 kuna (KLASA: 321-01/17-01/1, URBROJ: 2110-01-01/17-1), a ostvareni su u iznosu od 605.855,17 kuna i utrošeni za izgradnju komunalne infrastrukture.

# Članak 3.

Ovo Izvješće objavit će se u «Službenom vjesniku» Grada Čazme.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Ivica Vranić