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Poštovani građani Grada Čazme,

zahvaljujući povjerenju koje ste mi iskazali na lokalnim izborima i iduće četiri godine obnašati ću dužnost vašeg gradonačelnika, što mi je velika čast i ponos.

Što se tiče dosad učinjenog, prilično sam zadovoljan, premda sam svjestan činjenice da uvijek može bolje i mora. Ipak, ako uzmemo u obzir da je gradski proračun danas više od deset puta veći nego onda kada sam preuzeo ovu dužnost i kada čujem posjetitelje u gradu ili povratnike Čazmance koji nakon godina izbivanja posjete naš, odnosno rodni grad, i pritom komentiraju kako se sve ugodno promijenilo i proljepšalo, vjerujem da na koncu konca svi zajedno možemo biti itekako zadovoljni.

U 22 godine koliko sam na čelu grada, vjerujem da moji sugrađani mogu primijetiti kako smo dosta napravili na uređenju prigradskih naselja i samog mjesta Čazme. Najviše pozornosti je na razvoju infrastrukture – cesta, vodovod, plinovod, to je uvijek na prvom mjestu. Naš naglasak u proteklom vremenu bio je na uređenju mjesta, naših domova, asfaltiranja cesta, gradnje vodovoda, plinovoda. 

U budućem razdoblju posvetit ćemo se daljnjoj izgradnji cestovne i druge infrastrukture – pješačke staze, biciklističke staze naš su prioritet u gradu zelenog turizma. Također, vrlo nam je važna izgradnja kanalizacije, odnosno aglomeracija u sklopu koje ćemo taj projekt i ostvariti. Isto tako, planiramo širiti, odnosno graditi novu poslovnu zonu jer smo postojeću popunili. Projekt Čazma Natura pri završetku je što se tiče izgradnje, s koncem godine trebao bi biti u potpunosti realiziran. Međutim, time njegova funkcija tek počinje, odnosno na nama je da svoje resurse uložimo u novoizgrađene objekte, da im udahnemo život, privučemo ljude i damo im smisao, jer u tome i jest bit tog projekta, da bude pokretač ideja, zamašnjak turističkog razvoja našega kraja.

Grad Čazma ima 36 naselja, a moja želja je da svi budu jednako zastupljeni i da u konačnici svi imaju iste uvjete za život. Ravnomjeran razvoj svih naših naselja uvijek je bila moja misao vodilja, a tako će i dalje biti.

Čazma je moj rodni grad, tu sam odrastao, ovdje odrastaju moja djeca. Ponosan sam što mogu biti u službi građana i što mogu nastojati činiti čim više (i bolje!) za naš grad.

Vaš gradonačelnik
  Dinko Pirak, prof.




Sustav strateškog planiranja temelji se na aktima strateškog planiranja koje donose Republika Hrvatska, županije i jedinice lokalne samouprave, te na aktima strateškog planiranja koji su povezani s okvirom za gospodarsko upravljanje EU i korištenjem fondova EU.

Iako složen, sustav strateškog planiranja počiva na određenim pretpostavkama među
kojima je potrebno istaknuti hijerarhijsku uvjetovanost akata strateškog planiranja, tj. usklađenost akata niže s aktima više ili jednake hijerarhijske razine.

Slika 1. Sustav akata strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj
[image: ]
Izvor: MRRFEU, Priručnik o strateškom planiranju, verzija: 3.0, svibanj 2020.

Nacionalna razvojna strategija je hijerarhijski najviši akt strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj te služi za oblikovanje i provedbu razvojnih politika Republike Hrvatske.  Nacionalna razvojna strategija sadrži dugoročnu viziju razvoja Republike Hrvatske i prioritete za ulaganje u desetogodišnjem razdoblju.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine predstavlja  krovni dokument i sveobuhvatni akt strateškog planiranja kojim se dugoročno usmjerava razvoj društva i gospodarstva u svim važnim pitanjima za Hrvatsku, koja time prvi put od stjecanja neovisnosti, dobiva okvir za razvoj u narednom desetljeću. 

Riječ je o dokumentu koji čini temelj za programiranje proračuna i sredstava iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora (su)financiranja dostupnih Republici Hrvatskoj u razdoblju nakon 2020. godine.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, donesena je na 6. sjednici 10. saziva Hrvatskoga sabora, 5. veljače 2021.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine donosi sljedeće smjerove razvoja i strateške ciljeve: 
RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo 
SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo 
SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi 
SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom 
SC 4. Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske 
RS 2. Jačanje otpornosti na krize 
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 
SC 6. Demografska obnova i bolji položaj obitelji 
SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj 
RS 3. Zelena i digitalna tranzicija
SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 
SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva 
SC 10. Održiva mobilnost 
SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva 
RS 4. Ravnomjeran regionalni razvoj 
SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima 
SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti

[bookmark: _Toc74639677]Slika 2. Razvojni smjerovi Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. godine
[image: C:\Users\dpetricevic\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\rs2030.png]
Izvor: https://hrvatska2030.hr

Snažni naglasak posebno je stavljen na Razvojni smjer 3., pogotovo u smjeru ostvarenja zadanog u okviru Europskog zelenog plana.

[bookmark: _Toc74639678]Slika 3. Razvojni smjer 3. Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. godine
[image: C:\Users\dpetricevic\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\zidt.png]
Izvor: MRRFEU, Optimalna iskoristivost raspoloživih EU sredstava u okviru novog financijskog razdoblja 2021.-2027.

Provedbeni program mora biti usklađen sa strateškim ciljevima i prioritetima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17), Grad Čazma prvi puta izrađuje i donosi provedbeni program. 

Provedbeni program Grada Čazme je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg gradonačelnik donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost.

Provedbeni program opisuje i osigurava postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom JLS.

Provedbeni program donosi se za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika i vrijedi za taj mandat.

Provedbeni programi izravno su povezani s proračunskim postupkom. U svrhu procjene troškova provedbe mjera i organizacije proračunskih programa JLS mora raščlaniti mjere na prateće aktivnosti i projekte. 

Tijekom izrade proračuna vrši se odabir mjera za financiranje i odlučuje o načinu financiranja pratećih aktivnosti i projekata. Kod izrade provedbenog programa mora se dati veza s proračunom i sredstvima koja su planirana u proračunu. 

Za sve mjere, aktivnosti i projekte predviđene provedbenim programom sredstva moraju biti predviđena odobrenim proračunom i/ili osigurana iz drugih izvora financiranja (npr. sredstvima iz fondova EU).




[bookmark: _Toc88652342]1. UVOD

[bookmark: _Toc88652343]1.1. Djelokrug

Grad Čazma je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada Čazme.

Grad Čazma u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
· uređenje naselja i stanovanje,
· prostorno i urbanističko planiranje,
· komunalno gospodarstvo,
· brigu o djeci,
· socijalnu skrb,
· primarnu zdravstvenu zaštitu,
· odgoj i osnovno obrazovanje, sukladno zakonskim propisima,
· kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
· zaštitu potrošača,
· zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
· protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
· promet na svom području,
· ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Grad Čazma obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti. Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika u skladu sa zakonom i Statutom Grada  Čazme.

Grad Čazma može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Gradsko vijeće Grada Čazme, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Grada prenijeti na županiju Bjelovarsko-bilogorsku, u skladu sa njezinim Statutom.

[bookmark: _Toc88652344]1.2. Vizija

Vizija je inspirativno viđenje odnosno deklaracija koja definira ono što se želi postići u dugoročnom razdoblju te služi kao jasan vodič za odabir ciljeva i postupaka djelovanja.

Vizija Grada Čazme glasi:
Grad zelenog, kontinentalnog turizma ugodan za život koji na uravnotežen i održiv način razvija svoje gospodarstvo i infrastrukturu te vodi računa o ravnomjernom razvoju svih naselja. 

Grad bogate povijesti, kulture i tradicije koji brine o svakom pojedincu i svima nudi jednaku priliku za rast i razvoj.










[bookmark: _Toc88652345]1.3. Mandat i misija

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,  123/17, 98/19, 144/20) uređuju se jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značenja za njihov rad.

Grad je jedinica lokalne samouprave u kojoj je sjedište županije te svako mjesto koje ima više od 10.000 stanovnika, a predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu. U sastav grada kao jedinice lokalne samouprave mogu biti uključena i prigradska  naselja koja s gradskim naseljem čine gospodarsku i društvenu cjelinu te su s njim povezana dnevnim migracijskim kretanjima i svakodnevnim potrebama stanovništva od lokalnog značenja. Iznimno, gdje za to postoje posebni razlozi (povijesni, gospodarski, geoprometni), gradom se može utvrditi i mjesto koje ne zadovoljava prethodno spomenute uvjete.

Temeljem odredbi članka 94. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) na izborima za gradonačelnika Grada Čazme izabran je Dinko Pirak.

Ovaj provedbeni program donosi se za razdoblje od 2021. do 2025. godine i vrijedi za mandatno razdoblje čelnika (gradonačelnika Grada Čazme).

Misija je glavni razlog ustrojavanja i djelovanja Grada, a njome se opisuje način na koji Grad namjerava pridonijeti ostvarivanju vizije. Izjavom o misiji potrebno je opisati što Grad radi, za koga (ili što) to radi i općenito kako to radi.

Misija Grada Čazme glasi:
Osigurati kvalitetan život svim svojim stanovnicima u suvremenom, urbaniziranom, ekonomski naprednom, kulturno razvijenom i ekološki održivom gradskom okruženju.







[bookmark: _Toc88652346]1.4. Proračunski korisnici i druge pravne osobe u nadležnosti

Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika utvrđuju se proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te način vođenja Registra proračunskih i
izvanproračunskih korisnika.

Proračunski korisnici državnog proračuna i proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jesu državna tijela, ustanove, vijeća manjinske samouprave, proračunski fondovi i mjesna samouprava čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu. 

Grad Čazma ima pet proračunskih korisnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Čazme. Proračunski korisnici Grada Čazme su: 
1. Javna ustanova Razvojna agencija Čazma
2. Centar za kulturu Čazma
3. Gradska knjižnica Slavka Kolara
4. Dječji vrtić „Pčelica“
5. Javna vatrogasna postrojba Grada Čazme

Trgovačka društva u kojima Grad Čazma ima vlasnički udio, vrlo su važna za zapošljavanje te znatno pridonose cjelokupnoj gospodarskoj aktivnosti, posebno stoga što pružaju usluge od javnog interesa s osobinama javnog dobra.

Trgovačka društva u (su)vlasništvu Grada Čazme su:
1. Komunalije d.o.o. Čazma 
2. Komunalije vodovod d.o.o. Čazma
3. Informativni centar - Hrvatska radio postaja Čazma d.o.o.
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[bookmark: _Toc88652347][image: ]1.5. Organizacijska struktura Grada Čazme

[bookmark: _Toc88652348]2. OPIS IZAZOVA I RAZVOJNIH POTREBA KOJE ĆE SE ADRESIRATI PROVEDBENIM PROGRAMOM


U ovom poglavlju prikazana je sažeta analiza stanja te su opisane razvojne potrebe i potencijali na koje će Grad Čazma usmjeriti svoje aktivnosti, te su naglašeni glavni izazovi koji se namjeravaju otkloniti u području politika iz nadležnosti Grada u mandatnom razdoblju.

Osnovne informacije o Gradu

Grad Čazma nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji. Udaljen je svega 60 kilometara od Zagreba i tridesetak kilometara od Bjelovara, administrativnog središta regije.

Grad se sastoji od 36 naselja: Andigola, Bojana, Bosiljevo, Cerina, Čazma, Dapci,Dereza, Donji Draganec, Donji Dragičevci, Donji Lipovčani, Donji Miklouš, Gornji Draganec, Gornji Dragičevci, Gronji Lipovčani, Gronji Miklouš, Grabik, Grabovnica, Komuševac, Marčani, Martinac, Milaševac, Novo Selo, Općevac, Palančani, Pavličani, Pobjenik, Pobrđani, Prnjarovac, Prokljuvani, Sišćani, Sovari, Suhaja, Vgovina, Vrtlinska, Vučani te Zdenčec.
[image: ]Slika 4. Geografski položaj Grada Čazme

Izvor: Marketinška i PR strategija razvoja održivog turizma grada Čazme




Stanovništvo i demografski pokazatelji

Na području Grada Čazme, a na temelju podataka Popisa stanovništva iz 2011. godine popisano je 8.077 osoba što čini udio od 6,74% u ukupnom broju stanovnika u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.  Prema procjenama stanovništva Državnog zavoda za statistiku za 2020. godinu, Grad Čazma ima 7.103 stanovnika što predstavlja smanjenje od 12,06% u odnosu na 2011. godinu.

[bookmark: _Toc74639688]Grafikon 1. Kretanje broja stanovnika u Gradu Čazmi kroz povijest

Izvor: www.dzs.hr

Osnovne odrednice populacijske dinamike su priraštaj (prirodno kretanje) i migracije (prostorna pokretljivosti) stanovništva, kao rezultat prirodnih i društvenih čimbenika prostora.

[bookmark: _Toc74639648]Tablica 1. Prirodno kretanje stanovništva u 2020. godini
	PODRUČJE
	ROĐENI
	UMRLI
	PRIRODNI
PRIRAST
	VITALNI INDEKS
(ŽIVOROĐENI NA100 UMRLIH)

	Republika Hrvatska
	35.845
	57.023
	-21.178
	62,9

	Bjelovarsko-bilogorska županija
	959
	1.801
	-842
	53,2

	Grad Čazma
	65
	112
	-47
	58,0


Izvor: www.dzs.hr; Prirodno kretanje stanovništva u 2020.

U pogledu prirodnog prirasta stanovništva iz tablice je vidljiv negativan prirodni prirast kako u Republici Hrvatskoj i u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, tako i u Gradu Čazmi. 

Analiza prirodnog prirasta stanovništva u 2020. godini pokazuje da Grad Čazma ima negativan trend što znači da je više ljudi umrlo nego što se rodilo. Prirast u Gradu Čazmi je iznosio -47 pa je tako i indeks živorođenih u odnosu na umrle bio manji od 100 i iznosio 58,0.

Tablica 2. Stanovništvo prema migracijskim obilježjima
	Područje
	DOSELJENO I ODSELJENO STANOVNIŠTVO U 2020. GODINI

	
	Doseljeni
	Odseljeni

	
	Ukupno*
	iz drugoga grada/općine iste županije
	iz druge županije
	iz inozemstva
	Ukupno*
	u drugi grad/općinu iste županije
	u drugu županiju
	u inozemstvo

	Grad Čazma
	154
	21
	51
	13
	194
	27
	61
	37


*razlika do ukupnog broja doseljenih/odseljenih odnosi se na preseljenja među naseljima unutar istoga grada/općine.

U 2020. godini na područje Grada Čazme ukupno se doselilo 154 osoba, a odselilo se ukupno 194 osobe. Saldo migracije stanovništva Grada Čazme bio je negativan i iznosio je -40.

Grad Čazma dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć za svu novorođenu djecu s prebivalištem na području grada Čazme. Pomoć iznosi 2.000 kuna za prvo i drugo dijete u obitelji te 5.000 kuna za treće i svako sljedeće novorođeno dijete.

Ostale demografske mjere kojima Grad nastoji dodatno utjecati na poboljšanje demografskog stanja područja, olakšati život građanima te podići kvalitetu života građana su:
· Pomoć za kupnju udžbenika
· Sufinanciranje javnog prijevoza učenika
· Jednokratne novčane pomoći za studente s područja Grada Čazma
· Sufinanciranje kamata za studentske kredite
· Opremanje objekata za socijalne skupine građana
· Pomoć u kući starijim osobama
· Jednokratne novčane pomoći 
· Ostali pomoći i naknade


Gospodarske značajke

Grad Čazma je ekonomsko i regionalno središte moslavačkog dijela Županije i svoj razvoj temelji prvenstveno na velikoj komparativnoj prednosti blizine Grada Zagreba. Razvoj Grada se temelji prije svega na mikro, malim i srednjim poduzećima u sekundarnom sektoru, dok agroturističke i kulturne potencijale tek treba značajnije realizirati kroz buduće projekte. Najveće poduzeće u Gradu je Čazmatrans Nova. Osnovna infrastruktura za realizaciju investicija i prije svega otvaranja i privlačenja novih gospodarskih subjekata, već postoji u obliku nekoliko industrijskih zona.

Glavni pokretač gospodarskog razvoja će svakako biti dostupnost sufinanciranja projekata iz fondova EU koji pružaju jedinstvenu priliku za investiranje i u tom kontekstu potrebno je uskladiti inicijative Grada sa razvojnim politikama EU.

Ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne samouprave temelji se na indeksu razvijenosti. Prema indeksu razvijenosti Grad Čazma pripada IV. razvojnoj skupini jedinica lokalne samouprave s indeksom razvijenosti 98,594 što Grad svrstava u prvu četvrtinu ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave[footnoteRef:1]  [1: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti 2018.] 


U skladu s člankom 36. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18) status potpomognutih područja imaju sva područja ispod prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske odnosno I.-IV. skupina jedinica lokalne samouprave.

Turizam

Povijest turističkog razvoja Čazme sve do prije nekoliko godina nalikovala je brojnim sličnim općinama i gradovima u kontinentalnoj Hrvatskoj: bila je neplanska, usputna i ograničena. Tek posljednjih nekoliko godina primjetan je sustavniji angažman i fokus lokalnih dionika usmjeren ka turističkom rastu i razvoju. No, i u toj inicijalnoj fazi ostvareni su relativno dobri rezultati te su zamijećene prilike i potencijali da Čazma u sljedećem razdoblju ostvari mnogo značajnije rezultate.

Pogotovo ohrabruje činjenica da se, za razliku od mnogih drugih mjesta, turistički rast i razvoj u Čazmi ne pokušava ostvariti stihijski, slučajno i po inerciji, već je od samih začetaka prisutna svijest o važnosti planiranja.

TZ Grada Čazme proteklih nekoliko godina vrlo kvalitetno obavlja značajan posao na polju turističkog razvoja. Glavnina posla i sredstava odnosi se na podršku lokalnim događanjima/manifestacijama u kojima je Turistička zajednica suorganizator ili partner. Drugi segment su komunikacijske aktivnosti - izrada i održavanje internetskih stranica Turističke zajednice te izrada brošura i drugih promotivnih materijala. Valja pohvaliti da je u TZ-u prepoznat velik udio stranih turista, pa su tiskani materijali dvojezični - na hrvatskom i engleskom jeziku.

Što se tiče postojeće turističke infrastrukture, trenutačno na području Grada Čazme ima samo 11 iznajmljivača smještaja s ukupno 57 ležajeva, te  malen broj autentičnih ugostiteljskih objekata. Prateći turistički sadržaji imaju veliki potencijal za 
ozbiljniju tržišnu valorizaciju.
Čazma Natura

Definitivno najznačajniji tekući projekt Grada Čazme je Čazma Natura. Riječ je o najvećem projektu u povijesti Grada Čazme koji je na natječaju – Promicanje održivog razvoja prirodne baštine – ostvario 96 bodova i plasirao se na 1. mjesto među svim prijavljenim projektima, što ukazuje na kvalitetu i dobro odrađen posao.

Vrijednost projekta iznosi 26 milijuna kuna, a sufinanciranje Europske unije – 18 milijuna i 700 tisuća kuna. Uz europsko sufinanciranje, Grad Čazma ostvario je i potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, i to u najvećem iznosu – od 5 milijuna kuna.

Projekt obuhvaća čitav niz lokacija na području Grada Čazme koje će se urediti i staviti u funkciju, radi promicanja održivog razvoja prirodne baštine.

Opći cilj projekta: Pridonijeti održivom korištenju prirodne baštine s ciljem stvaranja održivog društveno-gospodarskog razvoja na regionalnoj razini kroz razvoj zelenog turizma Grada Čazme

SC1: Povećanje privlačnosti i uspostava upravljanja posjetiteljima na području prirodne baštine Grada Čazme, ekološke mreže Natura 2000 i Regionalnog parka Moslavačka gora kroz uređenje posjetiteljske infrastrukture i promidžbe destinacije

SC2: Povećanje obrazovnog kapaciteta i razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja biološke i geološke raznolikosti kroz promociju zaštićenih dijelova prirode provedbom edukativnih programa, promidžbom i diseminacijom informacija kao doprinos lokalnoj gospodarskoj aktivnosti i povećanju radnih mjesta.

Poljoprovreda

Razvoj OPG-a u području ”pametne” poljoprivredne proizvodnje te agroturizma predviđa se kao jedan od pokretača ekonomskog razvoja Grada. Šest je oblika registracije poljoprivredne djelatnosti koje vežemo uz Grad Čazmu.

Ukupan broj pravnih subjekata koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Grada Čazme iznosi 809 subjekata od čega obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja broje 736 subjekata imaju 91% udjela u ukupnom broju poljoprivrednih gospodarstava. 






[bookmark: _Toc74639665]Tablica 3. Broj poljoprivrednih gospodarstava prema organizacijskim oblicima na području Grada Čazme na dan 31.12.2020. godine
	Poljoprivredna gospodarstava prema organizacijskim oblicima
	Broj

	Obiteljsko poljoprivredno  gospodarstvo (OPG)
	736

	Obrt
	8

	Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)
	45

	Trgovačko društvo
	15

	Zadruga
	2

	Druge pravne osobe
	3

	UKUPNO
	809


Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Upisnik poljoprivrednika_broj PG-a 2020_31.12.2020.

U nastavku je prikazano kretanje broja poljoprivrednih gospodarstava na područja Grada Čazme u razdoblju od 2016. do 2020. godine.

Grafikon 2. Kretanje broja poljoprivrednih gospodarstava na područja Grada Čazme

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Upisnik poljoprivrednika_broj PG-a 2020_31.12.2020.



Gledajući dobnu strukturu prevladava udio poljoprivrednika starijih od 60 godina, dok je 13% poljoprivrednika mlađi od 41 godinu. 
Grafikon 3. Dobna struktura poljoprivrednika

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Upisnik poljoprivrednika_broj PG-a 2020_31.12.2020.


Tržište rada

U idućoj tablici prikazano je kretanje broja zaposlenih u pravnim osobama na području Grada Čazme u razdoblju od 2015. do 2020. godine. Broj zaposlenih u pravnim osobama na području Grada Čazme 2020. godine u odnosu na 2019. godinu povećan je za 5,70%, a u odnosu na 2015. godinu povećan je za 13,04%.

Tablica 4. Broj zaposlenih u pravnim osobama na području Grada Čazme
	Zaposleni u pravnim osobama, stanje 31. ožujka

	Grad Čazma
	2015.
	2016.
	2017.
	2018.
	2019.
	2020.

	
	1.411
	1.480
	1.435
	1.488
	1.509
	1.595


Izvor: www.dzs.hr; Gradovi u statistici
[bookmark: _Toc74639659]Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji se odnose na registriranu nezaposlenost prikazani su podaci o broju nezaposlenih osoba u evidenciji, a koji se odnose na Grad Čazmu.

Tablica 5. Registrirana nezaposlenost na području Grada Čazme u razdoblju od 2015. – 2020. godine
	
	2015.
	2016.
	2017.
	2018.
	2019.
	2020.

	Grad Čazma
	732
	581
	388
	266
	188
	209


Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje-Statistika on-line-Registrirana nezaposlenost

[bookmark: _Toc74639692]Grafikon 4. Kretanje registrirane nezaposlenosti na području Grada Čazme u razdoblju od 2015. – 2020.

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje-Statistika on-line-Registrirana nezaposlenost


SWOT analiza

SWOT analiza je sredstvo koje pomaže prepoznati, otkriti i utvrditi ključne čimbenike razvoja, potencijale za razvoj, kao i ograničenja u razvoju, u ovom slučaju razvoju Grada Čazme. Sukladno SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analizi identificirane su sljedeće snage, slabosti, prilike i prijetnje, a koje se odnose na Grad Čazmu.

	Snage
	Slabosti

	· bogata kulturna i povijesna baština
· očuvana prirodna baština
· povoljan geografski položaj i blizina emitivnih tržišta
· senzibilitet prema turizmu
· zainteresiranost lokalnih dionika
· angažiranost lokalnih dionika
· sigurnost
· gostoljubivost i pozitivno ozračje
· poljoprivredna tradicija
· ljepota i raznolikost krajolika
· stara tradicionalna arhitektura
· uspješno provedeni europski projekti
· određena prepoznatljivost
· usmjerenost ka zelenom turizmu
· uspješnost u provedbi različitih komunalnih i infrastrukturnih projekata
· mikro, mala i srednja poduzećima na kojima se temelji razvoj 
· postojanje nekoliko industrijskih zona
· agroturistički i kulturni potencijali
	· negativni prirodni prirast
· depopulacija stanovništva
· nedovoljno razvijeni turistički proizvodi
· nedovoljno razvijeni prateći proizvodi i sadržaji
· neuređenost lokaliteta
· slaba turistička signalizacija
· nedovoljna razina korištenja lokalno proizvedene hrane i pića
· nedostatak snažnog brendiranja
· nedovoljna svijest lokalne zajednice o načinima turističkog razvoja
· slabo udruživanje za stvaranje turističke ponude
· slab imidž i nedovoljna promocija
· slab marketing i promidžba
· oskudna financijska sredstva
· slaba interpretacija i prezentacija baštine
· nedostatak marketinškog i promocijskog znanja







	Prilike
	Prijetnje

	· EU fondovi
· nacionalne mjere i programi za razvoj
· poticanje i privlačenje poduzetnika
· trendovi kontinentalnog turizma
· valorizacija baštine
· održivo upravljanje prirodnim resursima i promocija zaštite okoliša
· poticanje korištenja alternativnih izvora energije
· razvoj sustava cjeloživotnog obrazovanja kako bi se dodatno smanjila stopa nezaposlenosti i smanjio odlazak mladih
· daljnji razvoj i unapređenje obrazovnog sustava
	· pandemija Covid-19 i epidemiološka situacija
· prirodne nepogode (potresi, poplave,...)
· gubitak autentičnosti
· degradacija okoliša
· prekomjerno i neefikasno korištenje resursa
· odljev radne snage
· manjak kvalificiranih stručnjaka na tržištu rada
· daljnje populacijsko pražnjenje područja
· nepoštivanje standarda održivog razvoja i ekologije
· socijalna isključenost ugroženih skupina društva



Razvojne potrebe i potencijali

U smislu geoprometnog položaja i prirodno-geografskih obilježja razvojne potrebe Grada Čazme su: 
· štititi kulturne i prirodne vrijednosti i posebnosti,
· jača valorizacija prirodnih i kulturnih vrijednosti te prostora kao razvojnog potencijala,
· izgradnja funkcionalne prometne mreže (modernizacija prometnica koje Grad povezuju s okolnim prostorom).

Razvojni potencijali u ovom segmentu su: 
· ljepota, raznolikost i očuvanost krajolika,
· atraktivnost ruralnih naselja,
· geografski položaj (blizina Grada Zagreba i europskih tržišta),
· dobra prometna povezanost.

U segmentu demografije razvojne potrebe Grada Čazme su: 
· osigurati skladan demografski razvoj,
· daljnje unaprjeđenje pronatalitetne populacijske politike,
· poticanje obrazovanja za zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada,
· ujednačavati razvoj grada i ruralnih naselja,
· povećavanja stope zaposlenosti s osobitim naglaskom na zapošljavanje mladih,  
· zadržavanje mladog i visokoobrazovanog stanovništva. 

Razvojni potencijali u ovom segmentu su: 
· mlade obitelji i djeca,
· povećanje zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja te briga o starim i nemoćnima kroz projekt “Zaželi” 
· dodjela jednokratne novčane pomoći za svu novorođenu djecu s prebivalištem na području grada,
· dodjela jednokratnih novčanih pomoći za studente s područja grada.

Vezano za infrastrukturu, razvojne potrebe Grada Čazme su: 
· svrhovito i učinkovito korištenje i razvoj infrastrukture
· izgradnja i rekonstrukcija osnovne komunalne infrastrukture,
· izgradnja turističke infrastrukture,
· izgradnja društvene infrastrukture,
· osigurati svu potrebnu infrastrukturu za daljnji gospodarski razvoj. 

Razvojni potencijali u ovom segmentu su: 
· pripremljeni projekti koji za cilj imaju unaprjeđenje postojeće infrastrukture,
· suradnja i zajednički infrastrukturni projekti s drugim JLS,
· dostupnost EU fondova za financiranje projekata izgradnje infrastrukture.

Što se tiče gospodarstva, razvojne potrebe Grada Čazme su: 
· nastaviti poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede,
· razvoj održivog i odgovornog turizma (zeleni turizam),
· razvoj specifičnih oblika turizma (izletnički turizam, agroturizam, lovni turizam i sl.),
· strateško i operativno planiranje razvojnih projekata i privlačenje investitora,
· razvoj OPG-a u smjeru ”pametne” poljoprivredne proizvodnje te agroturizma.

Razvojni potencijali u ovom segmentu su: 
· mali i srednji poduzetnici kao pokretači razvoja,
· postojeće industrijske zone,
· dodjela subvencija poljoprivrednicima i obrtnicima,
· poljoprivredna tradicija,
· obiteljska poljoprivredna gospodarstva (mladi poljoprivrednici). 

Razvojne potrebe Grada Čazme za društvene djelatnosti su: 
· razvoj mreže sadržaja društvenih djelatnosti,
· unapređenje društvenog standarda poticanjem razvoja obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva i socijalne zaštite,
· poticati rad udruga koje svojim programima i radom djeluju s ciljem povećanja kvalitete života na području grada.

Razvojni potencijali u ovom segmentu su:
· brojne udruge civilnog društva i postojeći ljudski kapaciteti unutar tih udruženja,
· kulturne manifestacije i tradicijski običaji lokalnog stanovništva,
· postojeća obrazovna infrastruktura (dječji vrtić, osnovna i srednja škola, gradska knjižnica, Centar za kulturu),
· sufinanciranje javnih potreba u školstvu, sportu i kulturi.

[bookmark: _Toc88652349]3. STRATEŠKI OKVIR JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U RAZDOBLJU 2021.-2025.

Strateško planiranje i razvoj Grada Čazme u razdoblju do 2025. godine temeljit će se na postavljenom strateškom okviru koji je dio Provedbenog programa Grada Čazme za razdoblje 2021-2025. godine. 

Strateški okvir definiran je kroz 14 razvojnih mjera: 
· Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje
· Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje
· Mjera 3. Komunalno gospodarstvo
· Mjera 4. Odgoj i obrazovanje
· Mjera 5. Briga o djeci
· Mjera 6. Socijalna skrb
· Mjera 7. Kultura, tjelesna kultura i sport
· Mjera 8. Zaštita potrošača
· Mjera 9. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša
· Mjera 10.Protupožarna i civilna zaštita
· Mjera 11. Promet i održavanje javnih prometnica
· Mjera 12. Gospodarski razvoj
· Mjera 13. Lokalna uprava i administracija
· Mjera 14. Demografija

Sve navedene mjere odgovaraju samoupravnom djelokrugu Grada Čazme. Po usvajanju Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije mjere PP-a povezat će sa posebnim ciljevima iz Plana razvoja županije, a u trenutku donošenja Provedbenog programa usklađene su sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine.  

U okviru 14 mjera definirane su aktivnosti kroz koje će Grad Čazma pratiti uspješnost vlastitog strateškog planiranja te provedenih ciljeva i rezultata Provedbenog programa. Svaka od aktivnosti mjerit će se kroz definirane pokazatelje rezultata te utvrđene polazišne i ciljne vrijednosti za određeni pokazatelj rezultata. 

Uz to, važan element strateškog planiranje je i strateško planiranje proračunskih sredstava koja su potrebna za realizaciju mjera, aktivnosti i projekata. Shodno tome, strateški okvir Provedbenog programa obuhvaća poveznicu s proračunom Grada. Detaljan pregled mjera i aktivnosti zajedno sa akcijskim i financijskim planom nalazi se u prilogu Provedbenog programa Grada Čazme.
[bookmark: _Toc88652350]3.1. Popis mjera s ključnim aktivnostima i pripadajućim pokazateljima rezultata


Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje

	Aktivnost/projekt
	Pokazatelj rezultata
	Polazišna vrijednost 
	Ciljna vrijednost 
	Stavka u proračunu

	1.1. Unaprjeđivanje dostupnosti i kvalitete stanovanja
	broj novoizgrađenih dječjih igrališta
	7
	10
	
K101306  Gradnja gradskog dječjeg igrališta i vježbališta

K101702  Čazma Natura

	1.2. Unaprjeđenje i energetska obnova objekata javne i stambene namjene
	Broj objekata na kojima je provedena energetska obnova
	6
	7
	A100102  Tekuće i inv. održavanje društvenih domova i objekata - MO

	1.3. Uređenje zelenih javnih površina i ulaganje u razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima
	m2 adekvatno uređenih zelenih javnih površina
	86000 m2
	91000 m2
	A101202  Održavanje javnih površina



Investicijski projekt 
Oznaka: I

Izgradnja dječjeg igrališta u Gornjem Dragancu 


Povoljnom demografskom slikom u naselju Gornji Draganec otvorila se potreba za izgradnjom funkcionalnog dječjeg igrališta u središtu naselja. Izgradnjom dječjeg igrališta poboljšava se komunalni standard te stvaranje jednakih mogućnosti za djecu u ruralnim naseljima.  

	Naziv projekta:
	Pokazatelj rezultata projekta
	Usklađenost s NRS 2030.

	Izgradnja dječjeg igrališta u Gornjem Dragancu
	Broj izgrađenih dječjih igrališta
	RS2. Jačanje otpornosti na krize

SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

1.Ublažavanje negativnih demografskih trendova i izgradnja poticajnog okruženja za mlade i obitelj







Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje


	Aktivnost/projekt
	Pokazatelj rezultata
	Polazišna vrijednost 
	Ciljna vrijednost 
	Stavka u proračunu

	2.1. Aktivnosti vezane za prostorno planiranje

	Postotak pokrivenosti područja samoupravne jedinice prostornim planom
	100%
	
100%

	K101501  Prostorno planiranje




Mjera 3. Komunalno gospodarstvo 

	Aktivnost/projekt
	Pokazatelj rezultata
	Polazišna vrijednost 
	Ciljna vrijednost 
	Stavka u proračunu

	3.1. Održavanje javnih površina
	Održavane javne površine u m2

	

255 000 m2


	257 000 m2
	A101202  Održavanje javnih površina
A 101201 Održavanje nerazvrstanih cesta

	
	Broj proširenih groblja

	4
	5
	K101304  Izgradnja ograda i staza na groblju

	3.2. Razvoj i unaprjeđenje različitih infrastrukturnih sustava
	Broj km novoizgrađene i rekonstruirane vodovodne infrastrukture

	174,5
	180
	Komunalije vodovod d.o.o.

	
	Broj km novoizgrađene i rekonstruirane infrastrukture odvodnje
	30,79
	38
	Komunalije vodovod d.o.o.

	
	Postotak korisnika priključenih na vodovodnu mrežu
	85% 
	100%
	Komunalije vodovod d.o.o.

	
	Postotak korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu
	30%
	35%
	Komunalije vodovod d.o.o.

	3.3. Unaprjeđenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu

	Broj novih/dopunjenih  energetski efikasnih rasvjetnih tijela

	350
	600 
	K101305  Gradnja javne rasvjete

	
	Broj naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom
	36
	36
	NP

	3.4. Razvoj širokopojasne internetske mreže
	Broj projekata
	0
	1
	A101004  Rashodi za poticanje razvoja gospodarstva






RAZVOJNI PROJEKT
OZNAKA: R

PLAN RAZVOJA INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA


Projekt obuhvaća ažuriranje postojećeg PRŠI-ja kojeg je nositelj Grada Čazma, a odnosi se na područje grada Čazme, općina Berek, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica. 

Cilj projekta je povećanje nacionalne pokrivenosti širokopojasnom mrežom u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (osiguranje dostupnosti VHCN mreža u NGA bijelim područjima).

	Naziv projekta:
	Pokazatelj rezultata projekta
	Usklađenost s NRS 2030.

	
Plan razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa
	
Broj projekata
	
RS3. Zelena i digitalna
Tranzicija

SC11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva 

P11.3. Razvoj širokopojasnih elektroničkih komunikacijskih mreža




Mogući projekt za mandatno razdoblje:
Oznaka: I
REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE U ČAZMI

Modernizacija javne rasvjete izvodi se u svrhu poboljšanja kvalitete tj. usklađivanja javne rasvjete s normiranim svjetlotehničkim parametrima definiranim normom HRN EN 13201. Osim usklađivanja s navedenom normom provedbom projekta smanjit će se svjetlosno onečišćenje i poboljšati energetske učinkovitosti javne rasvjete.

Zahvat na rekonstrukciji sustava javne rasvjete Grada Čazme sastoji se od dva međusobno usklađena projekta koji čine jedinstvenu cjelinu i kojima se daje cjelovito tehničko rješenje rekonstrukcije sustava javne rasvjete Grada Čazme, osim dijela dekorativne rasvjete koji će se obraditi posebnim projektom nakon donošenja pravilnika prema Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19). Ušteda energije za 68,33%, smanjenje emisije CO2 nakon rekonstrukcije javne rasvjete  u odnosu  na modelirano referentno stanje (t/god) 266,22 t/god i smanjenje troškova održavanja u iznosu od 200.000,00 kn/god.



	Naziv projekta:
	Pokazatelj rezultata projekta
	Usklađenost s NRS 2030.

	
Rekonstrukcija javne rasvjete u Čazmi
	
Broj zamijenjenih postojećih neefikasnih svjetiljki

Broj nadopuna sustava javne rasvjete
	
RS3. Zelena i digitalna
Tranzicija

SC 8 Ekološka i
energetska tranzicija
za klimatsku
neutralnost 

P8.2. Energetska samodostatnost i tranzicija na čistu energiju





Ostali mogući projekti u mandatnom razdoblju:

· Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Čazma
· Izgradnja mrtvačnice u  Pobjeniku i Gornjem Mikloušu 
· Izgradnja odarnice u Cerini


Mjera 4. Odgoj i obrazovanje



	Aktivnost/projekt
	Pokazatelj rezultata
	Polazišna vrijednost 
	Ciljna vrijednost 
	Stavka u proračunu

	

4.1.Subvencije i stipendije u obrazovanju



	Broj dodijeljenih subvencija za prijevoz učenika
	10
	50
	A100305  Sufinanciranje javnog prijevoza učenika

	
	Broj dodijeljenih subvencija za prijevoz studenata
	3
	10
	

	
	Broj dodijeljenih jednokratnih pomoći redovnim studentima
	60
	65
	A100315  Jednokratne novčane pomoći za studente s područja Grada Čazma

	
	Sufinanciranje kamata na studentske kredite
	10
	13
	A100306  Sufinanciranje kamata za studentske kredite







Mogući projekt za mandatno razdoblje:
Oznaka: I
IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA U ČAZMI

Otvaranjem novih obrazovnih smjerova povećan je interes za upisom djece iz različitih krajeva koja nisu izravno prometno povezana s Čazmom. Izgradnjom učeničkog doma stvorili bi se uvjeti smještaja za 30 učenika i razvoj srednjoškolskog obrazovanja u Gradu Čazmi.  

	Naziv projekta:
	Pokazatelj rezultata projekta
	Usklađenost s NRS 2030.

	
Izgradnja učeničkog doma u Čazmi
	
Broj izgrađenih objekata
	
RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO

SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi

P1.2.   Stjecanje i razvoj temeljnih i strukovnih kompetencija

RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE

SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji




Mjera 5. Briga o djeci

	Aktivnost/projekt
	Pokazatelj rezultata
	Polazišna vrijednost 
	Ciljna vrijednost 
	Stavka u proračunu

	
5.1. Redovna djelatnost vrtića
	Ukupan broj upisane djece
	230
	250
	A100501  Redovna djelatnost Dječjeg vrtića "Pčelica" Čazma

T100501  
Opremanje Dječjeg vrtića "Pčelica" Čazma

	
5.2.  Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje
	Broj novosagrađenih objekata
	0
	1
	NP







RAZVOJNI PROJEKT
Oznaka: R
IZGRADNJA VRTIĆA U ČAZMI

Izgradnjom  nove zgrade vrtića stvorit će se prostorni i materijalni uvjeti  za smještaj novih šest vrtićkih skupina. Blizina postojeće zgrade vrtića omogućit će znatnu uštedu resursa  i olakšat će svakodnevno funkcioniranje u radu. 
Glavni cilj izgradnje vrtića  je povećanje broja djece koja će biti obuhvaćena predškolskim odgojem, a trenutno nisu u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja. 

	Naziv projekta:
	Pokazatelj rezultata projekta
	Usklađenost s NRS 2030.

	
Izgradnja vrtića u Čazmi
	
Broj novoizgrađenih objekata
	
RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO

SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi

P2.1. Pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE

SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji





Ostali mogući projekti u mandatnom razdoblju:

· Uvođenje produljenog rada vrtića













Mjera 6. Socijalna skrb


	Aktivnost/projekt
	Pokazatelj rezultata
	Polazišna vrijednost 
	Ciljna vrijednost 
	Stavka u proračunu

	6.1. Aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama

	
Broj zaposlenih žena na projektu „Zaželi- Uključi se II“


	17
	17
	A101803  Zaželi - Uključi se II

	
	Broj krajnjih korisnika projekta „Zaželi- Uključi se II“ – pripadnika ciljane skupine
	140
	140
	NP

	
	Broj opremljenih objekata  za socijalne skupine građana
	3
	5
	K100301  Opremanje objekata za socijalne skupine građana

	
	Broj korisnika programa „Pomoć u kući starijim osobama“
	22
	30
	A100312  Pomoć u kući starijim osobama

	
	Broj korisnika pomoći za osobe s invaliditetom
	2
	6
	A100310  Pomoći osobama s invaliditetom

	
	Broj korisnika koji primaju naknadu za troškove stanovanja
	6
	20
	A100301  Naknada za troškove stanovanja

	6.2. Dodjela subvencija, pomoći i donacija
	Broj korisnika sredstava za ogrjev

	68
	100
	A100302  Pomoć za ogrjev

	
	Broj podmirenih pogrebnih troškova
	0
	4
	A100303  Podmirenje pogrebnih troškova

	
	Broj korisnika jednokratne pomoći
	33
	40
	A100309  Jednokratne novčane pomoći

	
	Broj zaposlenih osoba na javnom radu
	4
	16
	A100313  Javni radovi



Mogući projekti u mandatnom razdoblju:

· Nastavak projekta Zaželi- Uključi se





Mjera 7. Kultura, tjelesna kultura i sport


	Aktivnost/projekt
	Pokazatelj rezultata
	Polazišna vrijednost 
	Ciljna vrijednost 
	Stavka u proračunu

	
 7.1.Ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti

	Broj obnovljenih objekata kulturne baštine/kulturno-povijesnih spomenika
	6
	7
	K101701  Urbanističko arhitektonsko rješenje središta Grada

	
7.2. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

	[bookmark: _Hlk87901458]Broj organiziranih kulturnih sadržaja i manifestacija

	42
	44
	A100701 Program javnih potreba u kulturi

	
	[bookmark: _Hlk87901776]Broj kulturno-umjetničkih udruga

	6
	6
	A100701 Program javnih potreba u kulturi

	
7.3. Poticanje razvoja sporta i rekreacije

	[bookmark: _Hlk87901099]Broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad
	14
	14
	A100801  Redovna djelatnost Športske zajednice

	7.4. Unaprjeđenje dostupnosti sportsko-rekreacijskih sadržaja
	Broj obnovljenih sportskih terena/igrališta
	0
	1
	T100801  Sportsko rekreacijski park




RAZVOJNI PROJEKT 
Oznaka: R
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA KULTURNOG CENTRA

Rekonstrukcijom i dogradnjom Kulturnog centra u središtu grada revitalizirat će se kulturna jezgra grada i omogućiti kvalitetnije provođenje slobodnog vremena. Kulturni centar je predviđen kao zgrada javne namjene namijenjena široj zajednici sa svrhom održavanja manifestacija, tribina, radionica, konferencija, izložbi i slično. 

	Naziv projekta:
	Pokazatelj rezultata projekta
	Usklađenost s NRS 2030.

	

Rekonstrukcija i dogradnja Kulturnog centra

	

Broj rekonstruiranih i dograđenih  objekata
	
RS4. Ravnomjeran regionalni razvoj

SC 12.
Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima

12.1. Razvoj potpomognutih i brdsko planinskih područja

RS 3.Zelena i digitalna tranzicija

SC 8.
Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost





RAZVOJNI PROJEKT 
Oznaka: R

REKONSTRUKCIJA SPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA U ČAZMI

Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra obuhvatila bi obnovu balon dvorane kapaciteta 250 mjesta za različite vrste sportova, rukometno igralište, košarkaško, teren odbojke na pijesku, dva teniska terena, strelište. Obnova bi omogućila  bolju kvalitetu i standard za treniranja, natjecanja, razne sportske manifestacije na području grada Čazme kao i omogućavanje bavljenja novim sportovima. 

	Naziv projekta:
	Pokazatelj rezultata projekta
	Usklađenost s NRS 2030.

	


Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog  centra u Čazmi
	


Broj rekonstruiranih  objekata
	
RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE

SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

P5.2. Zdravlje, zdrave prehrambene navike i aktivni život kroz sport



Ostali mogući projekti u mandatnom razdoblju:

· Rekonstrukcija malonogometnog igrališta 
· Projekti u sektoru kulture: interaktivna igrica „Pogodi tko sam“ u okviru projekta Centra za kulturu Čazma Moj zavičaj- to sam ja!,  bibliokombi, nastavak rekonstrukcije Gradine, nastavak arheoloških istraživanja Gradine
· Obnova muzeja na Gradini


Mjera 8. Zaštita potrošača



	Aktivnost/projekt
	Pokazatelj rezultata
	Polazišna vrijednost 
	Ciljna vrijednost 
	Stavka u proračunu

	8.1. Redovan rad udruga za zaštitu potrošača
	Broj udruga za zaštitu potrošača
	1
	1
	A100401  Sredstva za rad udruga građana








Mjera 9. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša


	Aktivnost/projekt
	Pokazatelj rezultata
	Polazišna vrijednost 
	Ciljna vrijednost 
	Stavka u proračunu

	9.1. Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom
 

	
Količina odvojeno prikupljenog otpada (t)

	110 t
	210 t
	Komunalije d.o.o.

	
	
Količina miješanog komunalnog otpada odloženog na odlagalište Johovača(t)

	990,24
	890 t
	

	
	Broj kućanstava kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada
	2400
	2400
	

	9.2. Gospodarenje otpadom 
	Broj saniranih odlagališta otpada
	0
	1
	K101401  Sanacija odlagališta komunalnog otpada




RAZVOJNI PROJEKT:
SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA BUKOVINA
Zatvoreno odlagalište komunalnog otpada „Bukovina“ nalazi se na području grada Čazme. Projektom će se trajno sanirati zatvoreno postojeće odlagalište iskopom, premještanjem i preguravanjem dijela otpada, odnosno oblikovanje odloženog otpada prema projektnom rješenju. Na mjestima gdje se zbog iskopa otpada stvore umjetne denivelacije, iste će se zapuniti zemljom do prijašnje razine odnosno do razine okolnog terena.
Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Bukovina obuhvaća prekrivanje postojećeg preoblikovanog otpada završnim prekrivnim sustavom, izgradnju sustava za otplinjavanje, izgradnju sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, izgradnju obodne asfaltirane prometnice, krajobrazno uređenje s formiranjem zelenog pojasa. Za projekt sanacije odlagališta u tijeku je izdavanje  lokacijske dozvole. 





	Naziv projekta:
	Pokazatelj rezultata projekta
	Usklađenost s NRS 2030.

	Sanacija i zatvaranje odlagališta Bukovina u Čazmi
	Sanirano odlagalište
	Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna
Tranzicija

SC 8 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

P 8.1.Zaštita prirodnih resursa i borba protiv klimatskih promjena



Ostali mogući projekti u mandatnom razdoblju:

· Izgradnja sortirnice za razvrstavanje komunalnog otpada 



Mjera 10. Protupožarna i civilna zaštita

	[bookmark: _Hlk87946605]Aktivnost/projekt
	Pokazatelj rezultata
	Polazišna vrijednost 
	Ciljna vrijednost 
	Stavka u proračunu

	
 10.1. Poboljšanje opremljenosti objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava nabavom nove/dodatne opreme

	
Broj opremljenih/obnovljenih objekata
	8
	11
	P 1006  Zaštita od požara  i civilna zaštita

	10.2.Pružanje vatrogasne i civilne zaštite
	
Broj osposobljenih članova DVD-a

	128
	135
	A100601  Vatrogasna zajednica grada Čazme

A100603  Redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Čazme

	
	Broj intervencija gašenja požara 
	123
	123
	














Mjera 11. Promet i održavanje javnih prometnica
	Aktivnost/projekt
	Pokazatelj rezultata
	Polazišna vrijednost 
	Ciljna vrijednost 
	Stavka u proračunu

	
 11.1.  Unaprjeđenje i razvoj biciklističko-pješačke infrastrukture

	
Km novih pješačkih staza
(nogostupi)



	5,2
	8,5
	K101307  Gradnja parkirališta,  ugibališta i nogostupa

	
11.2. Unaprjeđenje i izgradnja cestovne infrastrukture


	km novih javnih prometnica


	0
	5,5
	K101303  Gradnja nerazvrstanih cesta prema Programu

	11.3. Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet
	
broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta

	331
	420
	K101307  Gradnja parkirališta,  ugibališta i nogostupa

	11.4. Održavanje javnih prometnica i nerazvrstanih cesta
	km održavanih nerazvrstanih cesta
	72
	77
	A 101201 Održavanje nerazvrstanih cesta




RAZVOJNI PROJEKT 
Oznaka: R
IZGRADNJA NOGOSTUPA NA RELACIJI ČAZMA-DAPCI
Izgradnjom nogostupa na relaciji Čazma-Dapci povećat će se sigurnost svih sudionika u prometu jer je riječ o frekventnoj državnoj cesti. Ukupna dužina planirane investicije je 7,020 km.
	Naziv projekta:
	Pokazatelj rezultata projekta
	Usklađenost s NRS 2030.

	
Izgradnja nogostupa na relaciji Čazma-Dapci

	
Km novog nogostupa
	Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna
Tranzicija

SC 10 Održiva mobilnost

P 10.2 Uspostava novih prometnih procesa u svim vidovima prometa i autonomnih sustava za mobilnost





RAZVOJNI PROJEKT 
Oznaka: R
REKONSTRUKCIJA ULICE SV.ANDRIJE U ČAZMI
Rekonstrukcija obuhvaća izgradnju kružnog toka radi povećanja sigurnosti te rekonstrukciju nogostupa, oborinsku odvodnju i novi kolnik u dužini od 1700 m do naselja Grabovnica.
	Naziv projekta:
	Pokazatelj rezultata projekta
	Usklađenost s NRS 2030.

	
Rekonstrukcija ulice Sv.Andrije u Čazmi

	Broj rekonstruiranih ulica
	Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna
tranzicija

SC 10 Održiva mobilnost

P 10.2 Uspostava novih prometnih procesa u svim vidovima prometa i autonomnih sustava za mobilnost




Mogući projekt za mandatno razdoblje:
Oznaka: I

REKONSTRUKCIJA PROMETNICE KROZ PRIGRADSKO NASELJE PROKLJUVANI

Rekonstrukcijom je obuhvaćena izgradnja  elemenata uličnog koridora koja obuhvaća cestu, oborinsku odvodnju, zaštitu i izmještanje postojećih instalacija. Širina novoprojektirane prometnice iznosila bi 5,5 m, dok je ukupna dužina obuhvaćena izgradnjom zatvorenog sustava oborinske odvodnje 250 m.

	Naziv projekta:
	Pokazatelj rezultata projekta
	Usklađenost s NRS 2030.

	Rekonstrukcija prometnice kroz prigradsko naselje Prokljuvani
	Broj rekonstruiranih kilometara prometnice
	RS 3. Zelena i digitalna tranzicija

SC10. Održiva mobilnost







Ostali mogući projekti u mandatnom razdoblju:
· Izgradnja pješačkog mosta Vustje-Medjame
· Nasipavanje tvrde pješačke staze po nasipu uz rijeku Česmu
· Proširenje kolnika na dionici D-26 od ulice Matije Gupca  do raskrižja za naselje Bojana

Mjera 12. Gospodarski razvoj

	Aktivnost/projekt
	Pokazatelj rezultata
	Polazišna vrijednost 
	Ciljna vrijednost 
	Stavka u proračunu

	
 12.1. Subvencije poduzetnicima i poljoprivrednicima 

	Broj dodijeljenih potpora
	4 
	8
	T101101  Poticanje poljoprivrede


	
12.2. Razvoj poduzetničke infrastrukture

	Broj poduzetničkih inkubatora
	0
	1
	P 1010  Poticanje razvoja gospodarstva

	12.3. Poticanje održivog razvoja turizma
	
Broj izgrađenih bioloških bazena


	0
	1
	K101702  Čazma Natura

	
	Ukupan broj turističkih noćenja

	1427
	1500
	NP

	
	
Ukupan broj turističkih dolazaka

	463
	500
	NP



RAZVOJNI PROJEKT:
Oznaka: R
IZGRADNJA BIOLOŠKOG BAZENA

Izgradnjom prvog biološkog bazena u RH   pridonijeti  će održivom korištenju prirodne baštine s ciljem stvaranja održivog društveno-gospodarskog razvoja na regionalnoj razini kroz razvoj zelenog turizma Grada Čazme. Biološki bazen je inovativan i ekološki sadržaj, a način izvedbe je osmišljen kao prirodi prihvatljiv u prirodno stvorenom udubljenju. Uz biološki bazen uređenjem je predviđena poučna interpretacijska staza koja posjetitelje vodi uz interpretacijsku vodenu površinu s vodenim biljkama i interpretacijama, školu u prirodi „Priča o prirodi“, krošnje drveća s promatračnicom za ptice, do tematsko uređenog ugostiteljskog objekta. Putem je moguće promatrati različite biljne vrste, te ptice i vodozemce.






	Naziv projekta:
	Pokazatelj rezultata projekta
	Usklađenost s NRS 2030.

	
Izgradnja biološkog bazena
	
Broj izgrađenih bioloških bazena
	
RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO

SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo

P 1. 4. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma



Mogući projekt za mandatno razdoblje:
Oznaka: I
REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE PODUZETNIČKOG INKUBATORA


Uređenjem postojećeg prostora u centru Grada Čazme osigurat će se prostor za start-up tvrtke i razvoj poduzetničkih ideja. 

	Naziv projekta:
	Pokazatelj rezultata projekta
	Usklađenost s NRS 2030.

	Rekonstrukcija i uređenje poduzetničkog inkubatora
	Broj uređenih objekata
	RS1. Održivo gospodarstvo i društvo

SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

RS4. Ravnomjeran regionalni razvoj

SC12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima













Mjera 13. Lokalna uprava i administracija

	Aktivnost/projekt
	Pokazatelj rezultata
	Polazišna vrijednost 
	Ciljna vrijednost 
	Stavka u proračunu

	
 13.1. Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost -  pravno normativni poslovi
 
	Broj općih akata

	20
	25
	NP

	
13.2. Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave

	broj zaposlenika samoupravne jedinice koji su sudjelovali u dodatnim edukacijama

	12
	12
	A100901  Redovne aktivnosti upravnih odjela

	

13.3. Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima ESI fondova

	Broj projekata JLP(R)S kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima ESI fondova
	3
	8
	Ovisno o upravnom odjelu



Mjera 14. Demografija

	Aktivnost/projekt
	Pokazatelj rezultata
	Polazišna vrijednost 
	Ciljna vrijednost 
	Stavka u proračunu

	14.1. Provedba natalitetnih politika i zaustavljanje iseljavanja mladih
	[bookmark: _Hlk88035131]Broj dodijeljenih potpora za novorođenčad
	59
	65
	A100304  Pomoć za novorođenu djecu

	
	[bookmark: _Hlk88035111]Broj učenika koji su dobili besplatne udžbenike
	581
	590
	A100307  Pomoć za kupnju udžbenika



Mogući projekt za mandatno razdoblje:
· Obnova društvenih domova 






[bookmark: _Toc88652351]3.2. Financijski, akcijski i terminski plan provedbe razvojnih projekata

	Naziv projekta
	Procijenjena vrijednost projekta (HRK)
	Nadležnost za provedbu mjere-upravni odjel
	Mogući izvor financiranja
	Proračun 2021.
(HRK)
	Projekcija proračuna 2022.
(HRK)
	Projekcija proračuna 2023.
(HRK)
	Okvirna projekcija proračuna 2024.
(HRK)
	Okvirna projekcija proračuna 2025.
(HRK)
	Oznaka

	Plan razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa
	Drugi izvor financiranja
	Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju
	Nacionalni  plan oporavka i otpornosti 2021.-2027., 
Višegodišnji financijski okvir 2021..-2027.
Proračun Grada Čazme
	
	200.000,00
	
	
	
	R

	Izgradnja vrtića u Čazmi
	9.375.000,00
	Dječji vrtić Pčelica
	
	
	
	
	
	
	R

	Rekonstrukcija i dogradnja Kulturnog centra
	5.800.515,70
	Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju
	
	
	2.900.257,85
	2.900.257,85
	
	
	R

	Rekonstrukcija sportsko -rekreacijskog centra u Čazmi
	5.500.000,00
	Upravni odjel za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor
	
	
	
	
	
	5.500.000,00
	R

	Sanacija i zatvaranje odlagališta Bukovina
	12.500.000,00
	Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju
	
	
	1.000.000,00
	2.000.000,00
	4.500.000,00
	5.000.000,00
	R

	Naziv projekta
	Procijenjena vrijednost projekta (HRK)
	Nadležnost za provedbu mjere-upravni odjel
	Mogući izvor financiranja
	Proračun 2021.
(HRK)
	Projekcija proračuna 2022.
(HRK)
	Projekcija proračuna 2023.
(HRK)
	Okvirna projekcija proračuna 2024.
(HRK)
	Okvirna projekcija proračuna 2025.
(HRK)
	Oznaka

	Izgradnja nogostupa na relaciji Čazma-Bosiljevo
	Investiciju će financirati Hrvatske ceste d.d.
	Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju
	Nacionalni  plan oporavka i otpornosti 2021.-2027., 
Višegodišnji financijski okvir 2021..-2027.
Proračun Grada Čazme
	
	
	
	
	
	R

	Rekonstrukcija ulice sv. Andrije u Čazmi
	Investiciju će financirati Hrvatske ceste d.d.
	Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju
	
	
	250.000
izrada dokumentacije 
	
	
	
	R

	Izgradnja biološkog bazena
	13.498.573,23
	Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju
	
	3.000.000,00
	10.498.573,23
	
	
	
	R












[bookmark: _Toc88652352]5. INDIKATIVNI FINANCIJSKI OKVIR ZA PROVEDBU MJERA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Kako bi se pravovremeno pristupilo planiranju sredstava za provedbu mjera odnosno povezanih aktivnosti i projekata, nužno je pripremiti indikativni financijski okvir provedbenog programa s jasnim prikazom povezanosti utvrđenih mjera i pripadajućih ključnih aktivnosti i projekata s odgovarajućim stavkama u proračunu. 

Za svaku mjeru utvrđenu u provedbenom programu jedinice lokalne samouprave u Prilogu 1 provedbenog programa unesen je procijenjeni trošak provedbe i utvrđene odgovarajuće stavke u proračunu jedinice lokalne samouprave na kojima će biti planirana sredstva za provedbu (šifra i naziv aktivnosti/ projekta u proračunu jedinice lokalne samouprave).

[bookmark: _Toc88652353]6. OKVIR ZA PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE

Praćenje i izvještavanje sastavni su dijelovi procesa strateškog planiranja. Praćenje napretka u provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave obuhvaća procese prikupljanja, analize i usporedbe podataka o utvrđenim pokazateljima rezultata kojima se sustavno prati napredak provedbe mjera utvrđenih u aktu strateškog planiranja. 

Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog propisani su Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 6/19). 

Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne  samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja koje nositelj izrade provedbenog programa podnosi izvršnom tijelu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave dva puta godišnje.

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenih programa podnosi se do 31. srpnja tekuće godine za prethodnu godinu, dok se godišnje izvješće podnosi do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Obveznik izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa jedinice lokalne samouprave je lokalni koordinator. Jedinica lokalne samouprave izvješćuje putem lokalnog koordinatora polugodišnje i godišnje regionalnog koordinatora i Koordinacijsko tijelo (središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnog razvoja i fondova EU).


Institucionalni okvir za praćenje i izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čine javna tijela određena člankom 32. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17): Hrvatski Sabor, Vlada Republike Hrvatske, središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Koordinacijsko tijelo, koordinatori za strateško planiranje središnjih tijela državne uprave, regionalni i lokalni koordinatori te druga javna tijela koja imaju obveze i odgovornosti praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja sukladno Zakonu.

[bookmark: _Toc77588081][bookmark: _Toc88652354]7. DRUGI RELEVANTNI PODATCI O MJERI

Osim provedbi ciljeva politika utvrđenih u aktima strateškog planiranja, samoupravne jedinice provedbom mjera doprinose i provedbi međunarodno preuzetih obveza, provedbi obveza uređenih posebnim nacionalnih propisima kao i provedbi zajedničkih prioriteta Europske unije. 

Označavanjem doprinosa pojedinih mjera ispunjenju navedenih obveza u Prilogu 1 provedbenog programa, moguće je odrediti ukupne iznose ulaganja planirane na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave namijenjene provedbi međunarodno preuzetih obveza kao i provedbi zajedničkih prioriteta i obveza uređenih posebnim nacionalnim propisima.

[bookmark: _Toc77588082][bookmark: _Toc88652355]7.1. Utvrđivanje doprinosa mjera jedinice lokalne samouprave ispunjenju obaveza uređenih posebnim nacionalnim propisima

U skladu s odredbama propisa koji uređuju upravljanje razvojem područja s razvojnim posebnostima (Zakon o otocima, Zakon o potpomognutim područjima, Zakon o brdsko-planinskim područjima) jedinice lokalne samouprave koje u svom sastavu sadrže i područja s razvojnim posebnostima, dužne su na primjereni način pridonositi gospodarskom i ukupnom razvoju navedenih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima, odnosno provoditi mjere i poduzimati radnje predviđene navedenim propisima. 

Ukoliko se određenom mjerom u provedbenom programu doprinosi provedbi obveza jedinice lokalne samouprave propisanih Zakonom o otocima, odnosno doprinosi se gospodarskom i svekolikom razvoju otočnog područja, tada se tijekom izrade provedbenog programa, u Prilogu 1, navedenoj mjeri dodjeljuje oznaka „OT“.

Ukoliko se određenom mjerom doprinosi provedbi obveza jedinice lokalne samouprave propisanih Zakonom o brdsko-planinskim područjima, odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja, tada se tijekom izrade provedbenog programa, u Prilogu 1,  navedenoj mjeri dodjeljuje oznaka „BPP“.

Ukoliko se određenom mjerom doprinosi provedbi obveza JLS propisanih Zakonom o potpomognutim područjima, odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala potpomognutih područja, tada se tijekom izrade provedbenog programa navedenoj mjeri dodjeljuje oznaka „PP“.

U slučaju da se odnosi na različita područja ista mjera može imati više navedenih oznaka. Tada je potrebno definirati pokazatelje rezultata za svako povezano područje.

[bookmark: _Toc77588083][bookmark: _Toc88652356]7.2. Utvrđivanje doprinosa mjera jedinice lokalne samouprave provedbi zajedničkih prioriteta Europske unije

Digitalna transformacija i zelena tranzicija su zajednički prioriteti razvoja Europske unije u narednom razdoblju. Obzirom na navedeno nužno je pripremati i provoditi politike kojima će se ojačati kapaciteti u području novih digitalnih tehnologija i podržati zelena tranzicija u zemljama Europske unije, kako na nacionalnoj, tako i na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

Ukoliko određena mjera, bilo u cijelosti ili djelomično, doprinosi zelenoj tranziciji, odnosno očuvanju biološke raznolikosti, osiguranju zdravijeg i održivijeg prehrambenog sustava, jačanju kružne ekonomije, promicanju zelenih investicija i osnaživanju industrija za zelenu tranziciju, tada se tijekom izrade provedbenog programa navedenoj mjeri u Prilogu 1 dodjeljuje oznaka (DA). Ukoliko mjera ne doprinosi zelenoj tranziciji potrebno je unijeti (NE). 

Ukoliko određena mjera, bilo u cijelosti ili djelomično, doprinosi digitalnoj transformaciji, odnosno integraciji digitalnih tehnologija, umjetne inteligencije, interneta stvari i računalstva u oblaku u poslovanje poduzeća i tijela javne vlasti, razvoju digitalnih vještina u građana i radnika, digitalizaciji javnih usluga kao i razvoju digitalnih platformi, tada se tijekom izrade provedbenog programa navedenoj mjeri u Prilogu 1 dodjeljuje oznaka (DA). Ukoliko mjera ne doprinosi digitalnoj transformaciji potrebno je unijeti (NE).

[bookmark: _Toc88652357]7.3. Utvrđivanje doprinosa mjera jedinice lokalne samouprave provedbi ciljeva/podciljeva održivog razvoja UN Agende 2030

Ukoliko provedba određene mjere doprinosi ostvarenju određenog cilja Programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. godine (UN Agenda 2030), tada se navedenoj mjeri tijekom izrade u Prilogu 1 provedbenog programa dodjeljuje oznaka (SDG i broj cilja ili pripadajućeg podcilja održivog razvoja).

Ukoliko provedba mjere ne doprinosi ostvarenju ciljeva održivog razvoja tada je na odgovarajućem mjestu potrebno unijeti oznaku nije primjenjivo –( n/p).

[bookmark: _Toc77077567][bookmark: _Toc88652358]PRILOG 1. Tablični predložak za izradu provedbenih programa

Tekstualnom dijelu akta prilaže se popunjeni tablični prikaz - Prilog 1 Predložak za izradu provedbenih programa JLS (.xslx elektronički format), koji sadrži:

Popis mjera i planiranih rokova provedbe
· naziv i svrha provedbe mjere 
· podatak o planiranom roku provedbe pojedine mjere
· popis ključnih aktivnosti nužnih za provedbu pojedine mjere
· podatak o planiranom roku postignuća ključnih aktivnosti tijekom provedbe pojedine mjere
· podatak o upravnom tijelu JLS nadležnom za provedbu pojedine mjere

Pokazatelje rezultata 
· naziv pokazatelja rezultata
· početna vrijednost pokazatelja rezultata
· ciljana vrijednost pokazatelja rezultata po godinama, za svaku godinu provedbe pojedine mjere

Poveznicu s proračunom
· procjena ukupnog troška provedbe mjere (u HRK) 
· program u proračunu JLS (oznaka i naziv) – za troškove provedbe pojedinog posebnog cilja
· aktivnost ili projekt u proračunu JLS (oznaka i naziv) – za troškove provedbe pojedine mjere, aktivnosti odnosno projekta

Druge relevantne podatke o mjeri
· oznaku vrste mjere (reformske, investicijske i ostale)
· oznake doprinosa mjera JLS ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima
· oznake poveznice s ciljem/ podciljem održivog razvoja UN Agende 2030 (SDG)
· oznaku doprinosa zajedničkim prioritetima Europske unije, odnosno doprinosa zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji
Ukupan broj stanovnika po godinama	
1857	1869	1880	1890	1900	1910	1921	1931	1948	1953	1961	1971	1981	1991	2001	2011	2020. (procjena)	7412	7637	8310	9196	10459	11286	10952	12381	12365	12636	11160	9745	9284	8862	8895	8077	7103	


Broj poljoprivrednih gospodarstava	
2016	2017	2018	2019	2020	843	804	813	815	809	



BROJ POLJOPRIVREDNIKA 	
<	41	41-50	51-60	>	60	103	126	201	379	

Grad Čazma	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	732	581	388	266	188	209	
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